​​ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIBERTEC

​Facultad de Tecnologías de la Información

​

​

Sistema Web de Gestión de Objetos Perdidos “SkyLost”

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo

Grupo N.° 7

Diaz Barrientos, Taira Milu

Docente: Jorge Enrique Ventura Gonzales

Lima, junio de 202

# INDICE

INDICE	2

INDICE DE TABLAS	4

INDICE DE IMÁGENES	5

RESUMEN	6

INTRODUCCIÓN	7

Contexto y Justificación Estratégica	7

Alcance y Escalabilidad	8

Estructura del Informe	8

CAPÍTULO 1	9

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	9

1.1 Diagnóstico situacional	9

1.2 Adversidades potenciales reportadas	10

1.3 Análisis SEPTE	10

1.4 Justificación del Proyecto	12

CAPÍTULO 2	13

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	13

2.1 Objetivos	13

2.2 Definición y Alcance	14

2.3 Ventaja Comparativa	15

2.4 Ubicación	15

2.5 Organización del Proyecto	16

2.6 Beneficiarios Directos e Indirectos	17

CAPÍTULO 3	18

DESARROLLO DEL PROYECTO	18

3.1 Cronograma de Actividades	18

3.2 Productos y Entregables	18

FRONT-END	27

MICROSERVICIO GATEWAY	29

APPLICATION.YML	29

MICROSERVICIO OBJETOS	30

OBJETO CONTROLLER:	30

OBJETO	31

MICROSERVICIOS USUARIOS	32

USUARIO CONTROLLER:	32

USUARIO	33

DOCKER-COMPOSE.YML	34

DOCKER	36

CONCLUSIONES	40

RECOMENDACIONES	41

GLOSARIO	42

REFERENCIAS	43

ANEXOS	45

Anexo 01 – Diseño de la base de datos.	45

Anexo 02 – Colección Postman — Configuración	46

Anexo 04 – Resultados de Pruebas con Postman	47

Anexo 05- Guía de Instalación y Configuración	55

Anexo 06-Manual de Operación Técnica	61

Anexo 07-Inventario de Activos del Sistema	67

Anexo 07- Repositorio de Código	75

# INDICE DE TABLAS

TABLA 01: Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema de Gestión de Objetos Perdidos	9

TABLA 02: Matriz de Benchmarking – Comparación de Soluciones	16

TABLA 03: Estructura de Roles del Equipo de Proyecto	18

Tabla 04: Cronograma de Actividades del Proyecto SkyLost	20

# INDICE DE IMÁGENES

Ilustración 1: Login skylot	19

Ilustración 2:objetos registrados	20

Ilustración 3:Resgistrar Objetos	20

Ilustración 4:Buscar Objeto	21

Ilustración 5:Registrar Devolución	21

Ilustración 8: Mi Perfil	22

Ilustración 6: Lista de Objetos Registrados	22

Ilustración 9: Editar Perfil	23

Ilustración 10: Crear Cuenta	23

Ilustración 11: Usuario ya Registrado	24

Ilustración 12: Tabla Objetos	26

# RESUMEN

El proyecto SkyLost es una aplicación web diseñada para gestionar objetos perdidos en aeropuertos. Permite registrar, buscar y recuperar objetos mediante un sistema eficiente basado en tecnologías modernas. El sistema integra funcionalidades como registro de objetos, filtrado por estado, control de usuarios con roles diferenciados y servicios web API REST, contribuyendo a mejorar la organización y recuperación de objetos extraviados.

La solución fue desarrollada con Java 17 y Spring Boot 3.2 bajo una arquitectura de microservicios (ms-usuarios, ms-objetos, ms-gateway), empleando MySQL 8.0 como motor de base de datos, Angular 17 como frontend y Docker para la contenerización. El presente informe documenta el diagnóstico situacional, los objetivos estratégicos, el alcance de la solución, los productos desarrollados y los resultados obtenidos durante el proyecto.

# INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los aeropuertos presentan un alto flujo de pasajeros, lo que genera una gran cantidad de objetos perdidos diariamente. La falta de sistemas digitales adecuados dificulta la recuperación de dichos objetos, generando inconvenientes para los pasajeros y una carga operativa adicional para el personal administrativo. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2024), el número de pasajeros aéreos a nivel mundial supera los 4 mil millones de viajes anuales, lo que incrementa significativamente la probabilidad de extravío de pertenencias.

El proyecto SkyLost surge como una solución tecnológica que permite centralizar la información de objetos perdidos, facilitando su búsqueda y recuperación mediante una aplicación web moderna. En muchos casos, la gestión de estos objetos continúa realizándose con procedimientos manuales o sistemas poco integrados, lo que genera dificultades para el registro, seguimiento y recuperación de pertenencias (Sommerville, 2016).

### Contexto y Justificación Estratégica

La propuesta del grupo responde a factores identificados durante el análisis situacional del entorno. Desde el ámbito social, es fundamental reducir la incertidumbre y el estrés generado a los pasajeros al perder objetos personales de valor. En el aspecto económico, contribuye a minimizar pérdidas asociadas a una gestión ineficiente de los bienes extraviados. Desde la perspectiva tecnológica, se aprovechan las herramientas modernas de desarrollo web para digitalizar procesos que se ejecutaban de forma manual (Pressman & Maxim, 2021).

### Alcance y Escalabilidad

El alcance de SkyLost comprende el desarrollo de una plataforma web basada en microservicios con Spring Boot 3.2 que permite registrar, consultar, actualizar y gestionar la devolución de objetos perdidos. La solución ha sido concebida bajo una arquitectura distribuida que favorece la mantenibilidad y escalabilidad del sistema, permitiendo la incorporación futura de nuevos módulos, tales como sistemas de notificación automática, integración con aplicaciones móviles o conexión con plataformas aeroportuarias existentes (Bass et al., 2021).

### Estructura del Informe

El presente informe se encuentra estructurado en tres capítulos principales. En el Capítulo 1 se desarrolla el diagnóstico situacional del problema. En el Capítulo 2 se presenta la descripción del proyecto con sus objetivos y alcance. En el Capítulo 3 se describe el desarrollo técnico de la aplicación, los entregables y las pruebas funcionales realizadas con Postman. Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, glosario, referencias y anexos

# CAPÍTULO 1

## DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### 1.1 Diagnóstico situacional

Actualmente, la gestión de objetos perdidos en muchos aeropuertos se realiza mediante registros manuales o sistemas dispersos, lo que dificulta el seguimiento oportuno de los objetos extraviados y retrasa los procesos de recuperación. Esta situación genera inconvenientes para los pasajeros y aumenta la carga operativa del personal encargado de administrar dichos registros. Como línea base del proyecto, se identificó que el proceso actual carece de una plataforma centralizada que permita registrar, consultar y actualizar la información de manera eficiente (IATA, 2024).

TABLA 01: Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema de Gestión de Objetos Perdidos

| Indicador | Situación Actual | Con SkyLost |
| --- | --- | --- |
| Registro de objetos | Manual | Digital y centralizado |
| Consulta de información | Presencial o telefónica | Web en tiempo real |
| Seguimiento de objetos | Limitado | Trazable por estado |
| Historial centralizado | No disponible | Disponible en BD |
| Tiempo de búsqueda | Alto (horas) | Reducido (segundos) |
| Control de acceso | Sin roles | Roles Admin/Usuario |

Tabla 1

Nota. Elaboración propia (2026).

### 1.2 Adversidades potenciales reportadas

A continuación, se describen las adversidades identificadas durante el análisis del sistema actual:

a. Se detectó que el registro de objetos perdidos se realiza mediante procesos manuales o registros dispersos, dificultando la actualización y consulta de la información, ocasionando retrasos en la localización de objetos e incrementando el tiempo de atención a los usuarios.

b. Se detectó la ausencia de un sistema centralizado que permita realizar búsquedas y seguimientos en tiempo real, lo que genera duplicidad de información y dificulta la trazabilidad de los objetos durante el proceso de recuperación.

c. Se detectó la falta de mecanismos de control de acceso y gestión de usuarios según funciones específicas, ocasionando riesgos de seguridad y menor confiabilidad en la información almacenada.

d. Se detectó la limitada integración tecnológica entre los procesos de atención al usuario y el registro de objetos encontrados, dificultando la modernización de los servicios aeroportuarios.

### 1.3 Análisis SEPTE

1.3.1 Aspecto social

Muchas personas pierden objetos personales durante sus desplazamientos en aeropuertos, generando incomodidad, estrés y posibles pérdidas económicas. Además, el aumento constante del transporte aéreo y del número de pasajeros incrementa la probabilidad de extravío de pertenencias, evidenciando la necesidad de sistemas accesibles que faciliten su recuperación (International Air Transport Association [IATA], 2024).

1.3.2 Aspecto económico

La pérdida de objetos personales representa un impacto económico tanto para los pasajeros como para las organizaciones aeroportuarias, debido a los costos asociados con la atención al usuario, almacenamiento y administración de pertenencias extraviadas. La implementación de sistemas digitales permite optimizar procesos operativos, reducir tiempos de gestión y mejorar la eficiencia en la administración de recursos (International Air Transport Association [IATA], 2024).

1.3.3 Aspecto político

Las organizaciones aeroportuarias deben cumplir con regulaciones relacionadas con la protección de datos personales y la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. En el Perú, la gestión de información personal se encuentra regulada por la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, la cual establece principios y obligaciones para garantizar el tratamiento adecuado y seguro de los datos personales (Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales [ANPD], 2024).

1.3.4 Aspecto tecnológico

Actualmente, existen pocas soluciones tecnológicas eficientes para la gestión de objetos perdidos en aeropuertos. Esto representa una oportunidad para implementar sistemas web modernos que optimicen estos procesos. SkyLost aprovecha tecnologías como Java 17 + Spring Boot 3.3, servicios API REST y bases de datos relacionales para ofrecer una solución adaptable a futuras necesidades (Microsoft Learn, 2024; Gartner, 2024).

1.3.5 Aspecto ecológico

La gestión digital de objetos perdidos contribuye a reducir el consumo de papel utilizado en registros físicos y formularios manuales. El uso de sistemas informáticos centralizados favorece una administración más eficiente de los recursos tecnológicos, aportando a prácticas organizacionales más sostenibles (PNUMA, 2023).

### 1.4 Justificación del Proyecto

El proyecto SkyLost busca mejorar la gestión de objetos perdidos mediante el uso de tecnología web y arquitectura de microservicios. Los principales aportes del sistema son:

- Reducción del tiempo de búsqueda de horas a segundos mediante búsqueda digital.

- Mejora en la organización de información mediante una base de datos centralizada.

- Aumento de la probabilidad de recuperación gracias al seguimiento por estado.

- Digitalización de procesos manuales eliminando el uso de papel y registros físicos.

- Trazabilidad completa del ciclo de vida de cada objeto: Perdido → Encontrado → Devuelto.

Justificación Técnica y Operativa

El proyecto se justifica por la necesidad de optimizar el proceso de gestión de objetos perdidos en aeropuertos. La implementación de microservicios con Spring Boot 3.2, base de datos MySQL 8.0, frontend en Angular 17 y un API Gateway centralizado permitirá automatizar los procesos de registro, consulta y devolución de objetos, mejorando la trazabilidad y reduciendo tiempos de respuesta (Fowler & Lewis, 2014).

Justificación Estratégica y de Entorno

Desde una perspectiva estratégica, el proyecto permitirá a la organización alinearse con las tendencias actuales de transformación digital, promoviendo el uso de soluciones tecnológicas modernas, escalables y seguras. La digitalización del proceso también favorecerá una gestión más sostenible al reducir el uso de documentación física y mejorar la eficiencia operativa.

# CAPÍTULO 2

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SkyLost es una aplicación web desarrollada para optimizar la gestión de objetos perdidos en aeropuertos. El sistema funciona mediante una plataforma web donde los usuarios pueden registrar y buscar objetos, mientras que los administradores gestionan toda la información, incluyendo la devolución de objetos.

### 2.1 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar objetos perdidos en aeropuertos, logrando mejorar en un 80% la eficiencia en la búsqueda y recuperación de objetos en un período de 30 días de uso del sistema.

Objetivos específicos

OBJ 1. Desarrollar un sistema web funcional para gestionar objetos perdidos en aeropuertos con registro, búsqueda, edición y devolución, cubriendo el 90% de los procesos, implementado con Java 17, Spring Boot 3.2 y MySQL 8.0, digitalizando un proceso crítico del aeropuerto en cuatro semanas.

OBJ 2. Implementar servicios web REST con operaciones CRUD completas para objetos y usuarios, garantizando el 95% de solicitudes correctas validadas con Postman, para integración con sistemas externos del aeropuerto antes de la entrega final.

OBJ 3. Implementar arquitectura de microservicios con API Gateway y control de roles (Administrador / Usuario) que protejan el 100% de rutas restringidas, garantizando la seguridad y trazabilidad del sistema desde la primera iteración del desarrollo.

### 2.2 Definición y Alcance

El proyecto SkyLost consiste en una aplicación web desarrollada con Java 17 y Spring Boot 3.2, basada en arquitectura de microservicios con API Gateway, que permite gestionar objetos perdidos en aeropuertos. Las tecnologías utilizadas son:

- Java 17 + Spring Boot 3.2 (Backend — microservicios)

- Angular 17 (Frontend — SPA con diseño responsivo)

- MySQL 8.0 (Base de datos relacional)

- Spring Cloud Gateway (API Gateway y enrutamiento centralizado)

- Docker y Docker Compose (Contenerización y despliegue)

- Postman (Validación de endpoints API REST)

El sistema contempla las siguientes funcionalidades dentro de su alcance:

- Registro de objetos perdidos o encontrados con fotografía

- Búsqueda de objetos por nombre y ubicación

- Filtrado por estado: Perdido / Encontrado / Devuelto

- Edición y eliminación de objetos (rol Administrador)

- Registro de devolución de objetos con nota y fecha

- Gestión de usuarios con roles: Administrador y Usuario

- Exportación de reportes en Excel (.xlsx) y PDF

- Consumo y validación de 13 servicios web API mediante Postman

### 2.3 Ventaja Comparativa

A continuación, se presenta el análisis comparativo entre la solución propuesta y alternativas existentes en el mercado. El objetivo es demostrar por qué el proyecto es la opción más viable y qué valor agregado ofrece frente a sus competidores.

TABLA 02: Matriz de Benchmarking – Comparación de Soluciones

| Funcionalidad / Atributo | Solución A (Comercial) | Solución B (Manual) | Proyecto SkyLost |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportes en tiempo real | Sí | No | Sí |
| Acceso web / App | Limitado | No | Sí — Angular 17 SPA |
| Filtrado por estado | Parcial | No | Sí (3 estados) |
| Control de roles | Básico | No | Sí (Admin / Usuario) |
| Integración con API REST | No | No | Sí — 13 endpoints |
| Arquitectura microservicios | No | No | Sí — 3 microservicios |
| Exportación Excel/PDF | Parcial | No | Sí — dinámico |
| Costo de implementación | Alto | Bajo | Optimizado |
| Escalabilidad | Limitada | No aplica | Alta — Docker |
| Contenerización | No | No | Sí — Docker Compose |

Tabla 2

Nota. Elaboración propia (2026). Comparación basada en análisis de mercado.

### 2.4 Ubicación

A continuación, se detalla el entorno donde se implementará la solución, tanto en términos organizacionales como de arquitectura tecnológica:

- Organización y Área: Indicar el nombre de la empresa o institución aeroportuaria y el área administrativa con impacto directo (ej. Departamento de Operaciones, Área de Atención al Pasajero).

- Espacio Físico: Ubicación geográfica de la implementación, ciudad y sede específica.

- Espacio Virtual / Entorno Tecnológico: La solución se despliega en infraestructura local mediante Docker Compose, con capacidad de migración a entorno cloud (Azure App Service o AWS ECS) según los recursos disponibles del operador aeroportuario

### 2.5 Organización del Proyecto

A continuación, se presenta la estructura organizacional del equipo responsable del desarrollo del proyecto SkyLost:

TABLA 03: Estructura de Roles del Equipo de Proyecto

| Rol | Integrante | Funciones Principales |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Taira Diaz Barrientos | Planificación, coordinación y seguimiento del proyecto |
| Analista Senior | Taira Diaz Barrientos | Levantamiento de requisitos, diseño del sistema y documentación |
| Analista Financiero | Taira Diaz Barrientos | Gestión de costos, viabilidad económica y sostenibilidad del proyecto |
| Asesor Legal | Taira Diaz Barrientos | Cumplimiento normativo, protección de datos (Ley 29733) |
| Programador Full Stack | Taira Diaz Barrientos | Desarrollo e implementación técnica: backend, frontend y BD |

Tabla 3

Nota. Elaboración propia (2026).

### 2.6 Beneficiarios Directos e Indirectos

Los beneficiarios del proyecto son las personas que obtendrán algún tipo de beneficio de la implementación del mismo, identificándose dos tipos:

Beneficiarios directos

Son aquellos que hacen uso directo de la solución o producto desarrollado:

- Pasajeros del aeropuerto que perdieron o encontraron objetos — acceden al sistema para reportar o buscar pertenencias.

- Personal administrativo del aeropuerto — gestiona el inventario de objetos y registra las devoluciones.

- Administradores del sistema — tienen acceso completo para editar, eliminar y marcar devoluciones.

Beneficiarios indirectos

Son las personas o entidades que se ven impactadas de manera secundaria:

- Empresas operadoras de aeropuertos — mejoran la calidad de servicio al pasajero.

- Proveedores de servicios tecnológicos — oportunidad de integración vía API REST.

- Organismos reguladores — se facilita el cumplimiento de la Ley N.° 29733 mediante trazabilidad digital.

# CAPÍTULO 3

# DESARROLLO DEL PROYECTO

### 3.1 Cronograma de Actividades

Se presenta el cronograma de ejecución del proyecto, estructurado en cuatro fases principales:

Tabla 04: Cronograma de Actividades del Proyecto SkyLost

| Fase | Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Análisis | Diagnóstico y levantamiento de requisitos | ✓ |  |  |  | Taira Diaz |
| Fase 1 — Análisis | Diseño de BD y arquitectura | ✓ |  |  |  | Taira Diaz |
| Fase 2 — Backend | Desarrollo ms-usuarios |  | ✓ |  |  | Taira Diaz |
| Fase 2 — Backend | Desarrollo ms-objetos + Gateway |  | ✓ | ✓ |  | Taira Diaz |
| Fase 3 — Frontend | Desarrollo Angular 17 — SPA |  |  | ✓ |  | Taira Diaz |
| Fase 3 — Frontend | Integración frontend con API Gateway |  |  | ✓ |  | Taira Diaz |
| Fase 4 — Pruebas | Pruebas funcionales con Postman |  |  |  | ✓ | Taira Diaz |
| Fase 4 — Pruebas | Documentación y entregables finales |  |  |  | ✓ | Taira Diaz |

Tabla 4

Nota. Elaboración propia (2026). X indica la semana de ejecución de cada actividad.

### 3.2 Productos y Entregables

A continuación, se presentan los productos desarrollados para el proyecto, alineados al alcance definido en la sección 2.2:

A. Producto

Los elementos técnicos desarrollados incluyen los siguientes componentes:

- Módulos y Componentes: Módulo de registro de objetos perdidos/encontrados, módulo de búsqueda y filtrado, módulo de devolución, módulo de gestión de usuarios con roles.

Ilustración 1: Login skylot

Ilustración 2:Objetos registrados

Ilustración 3:Resgistrar Objetos

Ilustración 4:Buscar Objeto

Ilustración 5:Registrar Devolución

Ilustración 8: Mi Perfil

Ilustración 6: Lista de Objetos Registrados

Ilustración 9: Editar Perfil

Ilustración 10: Crear Cuenta

Ilustración 11: Usuario ya Registrado

Archivos de Configuración: Scripts MySQL de creación de base de datos, archivos de configuración de la API REST (JSON), y fragmentos relevantes del código fuente en Java 17 + Spring Boot 3.3.

-- Sky Lost Database

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS skylost_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE skylost_db;

-- ─── Tabla Usuarios ───────────────────────────────────────────

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

correo VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,

contrasenia VARCHAR(255) NOT NULL,

rol VARCHAR(20) DEFAULT 'Usuario',

nombre VARCHAR(100),

apellidos VARCHAR(150),

celular VARCHAR(20),

fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- ─── Tabla Objetos ────────────────────────────────────────────

CREATE TABLE IF NOT EXISTS objetos (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

descripcion VARCHAR(500),

ubicacion VARCHAR(150),

estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Perdido',

imagen LONGTEXT,

usuario_id INT,

fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

nota_devolucion VARCHAR(500) NULL,

fecha_devolucion DATETIME NULL,

FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL

);

-- ─── Admin por defecto ────────────────────────────────────────

INSERT INTO usuarios (correo, contrasenia, rol, nombre, apellidos, celular)

VALUES ('admin@skylost.com', 'admin123', 'Admin', 'Administrador', 'Sky Lost', '999000000')

ON DUPLICATE KEY UPDATE correo = correo;

Ilustración 12: Tabla Objetos

Ilustración 13: Tabla Usuarios

## FRONT-END

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

## MICROSERVICIO GATEWAY

Figure 5

### APPLICATION.YML

spring:
  application:
    name: ms-gateway
  cloud:
    gateway:
      globalcors:
        cors-configurations:
          '[/**]':
            allowedOrigins: "*"
            allowedMethods: "*"
            allowedHeaders: "*"
            allowedOriginPatterns: "*"
      routes:
        - id: ms-usuarios
          uri: http://localhost:8081
          predicates:
            - Path=/api/usuarios/**

        - id: ms-objetos
          uri: http://localhost:8082
          predicates:
            - Path=/api/objetos/**

server:
  port: 8080

management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,info

## MICROSERVICIO OBJETOS

### OBJETO CONTROLLER:

spring:
  application:
    name: ms-gateway
  cloud:
    gateway:
      globalcors:
        cors-configurations:
          '[/**]':
            allowedOrigins: "*"
            allowedMethods: "*"
            allowedHeaders: "*"
            allowedOriginPatterns: "*"
      routes:
        - id: ms-usuarios
          uri: http://localhost:8081
          predicates:
            - Path=/api/usuarios/**

        - id: ms-objetos
          uri: http://localhost:8082
          predicates:
            - Path=/api/objetos/**

server:
  port: 8080

management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,info

### OBJETO

package com.skylost.objetos.model;

import jakarta.persistence.*;
import java.time.LocalDateTime;

@Entity
@Table(name = "objetos")
public class Objeto {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    @Column(nullable = false, length = 100)
    private String nombre;

    @Column(length = 500)
    private String descripcion;

    @Column(length = 150)
    private String ubicacion;

    @Column(length = 20)
    private String estado = "Perdido";

    @Column(columnDefinition = "LONGTEXT")
    private String imagen;

    @Column(name = "usuario_id")
    private Integer usuarioId;

    @Column(name = "fecha_registro")
    private LocalDateTime fechaRegistro = LocalDateTime.now();

    @Column(name = "nota_devolucion", length = 500)
    private String notaDevolucion;

    @Column(name = "fecha_devolucion")
    private LocalDateTime fechaDevolucion;

    // Campo transient para el nombre del usuario (obtenido del ms-usuarios)
    @Transient
    private String nombreUsuario;

    // Getters & Setters
    public Integer getId() { return id; }
    public void setId(Integer id) { this.id = id; }
    public String getNombre() { return nombre; }
    public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }
    public String getDescripcion() { return descripcion; }
    public void setDescripcion(String descripcion) { this.descripcion = descripcion; }
    public String getUbicacion() { return ubicacion; }
    public void setUbicacion(String ubicacion) { this.ubicacion = ubicacion; }
    public String getEstado() { return estado; }
    public void setEstado(String estado) { this.estado = estado; }
    public String getImagen() { return imagen; }
    public void setImagen(String imagen) { this.imagen = imagen; }
    public Integer getUsuarioId() { return usuarioId; }
    public void setUsuarioId(Integer usuarioId) { this.usuarioId = usuarioId; }
    public LocalDateTime getFechaRegistro() { return fechaRegistro; }
    public void setFechaRegistro(LocalDateTime fechaRegistro) { this.fechaRegistro = fechaRegistro; }
    public String getNotaDevolucion() { return notaDevolucion; }
    public void setNotaDevolucion(String notaDevolucion) { this.notaDevolucion = notaDevolucion; }
    public LocalDateTime getFechaDevolucion() { return fechaDevolucion; }
    public void setFechaDevolucion(LocalDateTime fechaDevolucion) { this.fechaDevolucion = fechaDevolucion; }
    public String getNombreUsuario() { return nombreUsuario; }
    public void setNombreUsuario(String nombreUsuario) { this.nombreUsuario = nombreUsuario; }
}

## MICROSERVICIOS USUARIOS

### USUARIO CONTROLLER:

package com.skylost.usuarios.controller;

import com.skylost.usuarios.dto.*;
import com.skylost.usuarios.service.UsuarioService;
import io.swagger.v3.oas.annotations.Operation;
import io.swagger.v3.oas.annotations.tags.Tag;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController
@RequestMapping("/api/usuarios")
@CrossOrigin(origins = "*")
@Tag(name = "Usuarios", description = "Gestión de usuarios del sistema Sky Lost")
public class UsuarioController {

    private final UsuarioService service;

    public UsuarioController(UsuarioService service) {
        this.service = service;
    }

    @PostMapping("/registro")
    @Operation(summary = "Registrar nuevo usuario")
    public ResponseEntity<UsuarioResponseDto> registrar(@RequestBody UsuarioRequestDto dto) {
        return ResponseEntity.ok(service.registrar(dto));
    }

    @PostMapping("/login")
    @Operation(summary = "Iniciar sesión")
    public ResponseEntity<UsuarioResponseDto> login(@RequestBody LoginRequestDto dto) {
        return ResponseEntity.ok(service.login(dto));
    }

    @GetMapping
    @Operation(summary = "Obtener usuario por correo")
    public ResponseEntity<UsuarioResponseDto> obtenerPorCorreo(@RequestParam String correo) {
        return ResponseEntity.ok(service.obtenerPorCorreo(correo));
    }

    @GetMapping("/{id}")
    @Operation(summary = "Obtener usuario por ID")
    public ResponseEntity<UsuarioResponseDto> obtenerPorId(@PathVariable Integer id) {
        return ResponseEntity.ok(service.obtenerPorId(id));
    }

    @PutMapping("/{id}")
    @Operation(summary = "Actualizar usuario")
    public ResponseEntity<UsuarioResponseDto> actualizar(@PathVariable Integer id,
                                                          @RequestBody UsuarioRequestDto dto) {
        return ResponseEntity.ok(service.actualizar(id, dto));
    }
}

### USUARIO

package com.skylost.usuarios.model;

import jakarta.persistence.*;
import java.time.LocalDateTime;

@Entity
@Table(name = "usuarios")
public class Usuario {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    @Column(unique = true, nullable = false, length = 150)
    private String correo;

    @Column(nullable = false, length = 255)
    private String contrasenia;

    @Column(length = 20)
    private String rol = "Usuario";

    @Column(length = 100)
    private String nombre;

    @Column(length = 150)
    private String apellidos;

    @Column(length = 20)
    private String celular;

    @Column(name = "fecha_registro")
    private LocalDateTime fechaRegistro = LocalDateTime.now();

    // Getters & Setters
    public Integer getId() { return id; }
    public void setId(Integer id) { this.id = id; }
    public String getCorreo() { return correo; }
    public void setCorreo(String correo) { this.correo = correo; }
    public String getContrasenia() { return contrasenia; }
    public void setContrasenia(String contrasenia) { this.contrasenia = contrasenia; }
    public String getRol() { return rol; }
    public void setRol(String rol) { this.rol = rol; }
    public String getNombre() { return nombre; }
    public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }
    public String getApellidos() { return apellidos; }
    public void setApellidos(String apellidos) { this.apellidos = apellidos; }
    public String getCelular() { return celular; }
    public void setCelular(String celular) { this.celular = celular; }
    public LocalDateTime getFechaRegistro() { return fechaRegistro; }
    public void setFechaRegistro(LocalDateTime fechaRegistro) { this.fechaRegistro = fechaRegistro; }
}

### DOCKER-COMPOSE.YML

version: '3.8'

services:
  # ─── MySQL ────────────────────────────────────────────────────
  mysql:
    image: mysql:8.0
    container_name: skylost-mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: skylost123
      MYSQL_DATABASE: skylost_db
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-pskylost123"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10
    networks:
      - skylost-net

  # ─── Microservicio Usuarios ────────────────────────────────────
  ms-usuarios:
    build: ./ms-usuarios
    container_name: skylost-usuarios
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/skylost_db?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC
      SPRING_DATASOURCE_USERNAME: root
      SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: skylost123
    ports:
      - "8081:8081"
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    networks:
      - skylost-net

  # ─── Microservicio Objetos ─────────────────────────────────────
  ms-objetos:
    build: ./ms-objetos
    container_name: skylost-objetos
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/skylost_db?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC
      SPRING_DATASOURCE_USERNAME: root
      SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: skylost123
      MS_USUARIOS_URL: http://ms-usuarios:8081
    ports:
      - "8082:8082"
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
      ms-usuarios:
        condition: service_started
    networks:
      - skylost-net

  # ─── API Gateway ───────────────────────────────────────────────
  ms-gateway:
    build: ./ms-gateway
    container_name: skylost-gateway
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - ms-usuarios
      - ms-objetos
    networks:
      - skylost-net

  # ─── Frontend Angular (Nginx) ──────────────────────────────────
  frontend:
    build: ./frontend
    container_name: skylost-frontend
    ports:
      - "4200:80"
    depends_on:
      - ms-gateway
    networks:
      - skylost-net

volumes:
  mysql_data:

networks:
  skylost-net:
    driver: bridge

### DOCKER

Figure 6

Figure 7

Figure 8

- Validación de Resultados: Evidencia de pruebas técnicas realizadas con Postman, capturas de funcionamiento exitoso del sistema y logs de validación.

Endpoints completos del sistema

A continuación, se listan los 13 endpoints REST del sistema SkyLost organizados por microservicio:

| Método HTTP | Endpoint completo | Microservicio | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | http://localhost:8080/api/usuarios/registro | ms-usuarios | Registrar nuevo usuario |
| POST | http://localhost:8080/api/usuarios/login | ms-usuarios | Autenticar usuario |
| GET | http://localhost:8080/api/usuarios/{id} | ms-usuarios | Obtener usuario por ID |
| GET | http://localhost:8080/api/usuarios?correo=... | ms-usuarios | Obtener usuario por correo |
| PUT | http://localhost:8080/api/usuarios/{id} | ms-usuarios | Actualizar datos de usuario |
| POST | http://localhost:8080/api/objetos | ms-objetos | Registrar objeto |
| GET | http://localhost:8080/api/objetos | ms-objetos | Listar todos los objetos |
| GET | http://localhost:8080/api/objetos/{id} | ms-objetos | Obtener objeto por ID |
| GET | http://localhost:8080/api/objetos/buscar | ms-objetos | Buscar por nombre/ubicación |
| GET | http://localhost:8080/api/objetos/filtrar | ms-objetos | Filtrar por estado/ubicación |
| PUT | http://localhost:8080/api/objetos/{id} | ms-objetos | Actualizar objeto |
| PATCH | http://localhost:8080/api/objetos/{id}/devolucion | ms-objetos | Marcar como devuelto |
| DELETE | http://localhost:8080/api/objetos/{id} | ms-objetos | Eliminar objeto |

Nota. Elaboración propia (2026). Todos los endpoints se prueban a través del API Gateway (puerto 8080).

Ver el Anexo 04 – Resultados de Pruebas con Postman

B. Recursos

La documentación técnica de sostenibilidad del proyecto comprende:

- Guía de Instalación / Configuración: Documento que explica paso a paso cómo desplegar la solución en el entorno definido (local o cloud).

Revisar el Anexo 05- Guía de Instalación y Configuración

- Manual de Operación Técnica: Documento dirigido al equipo de TI que explica cómo administrar y mantener la solución.

Revisar el Anexo 06-Manual de Operación Técnica

- Inventario de Activos: Descripción de tablas de datos, módulos de software y componentes del sistema.

Revisar el Anexo 07-Inventario de Activos del Sistema

- Repositorio de Código: Enlace al repositorio del proyecto con la documentación técnica y librerías utilizadas.

# CONCLUSIONES

A partir del desarrollo del proyecto SkyLost, se llegó a las siguientes conclusiones:

- Se desarrolló exitosamente la aplicación web SkyLost, una plataforma basada en arquitectura de microservicios con Spring Boot 3.2, Angular 17, MySQL 8.0 y Docker Compose, que cubre el 100% de los procesos identificados en el diagnóstico situacional: registro, búsqueda, filtrado, edición, devolución y control de acceso por roles.

- Se implementaron 13 endpoints REST distribuidos en dos microservicios (ms-usuarios y ms-objetos), enrutados a través de un API Gateway centralizado. Las 21 pruebas funcionales ejecutadas en Postman arrojaron un resultado de aprobación del 100%, superando el objetivo establecido del 95% (OBJ 2).

- Se implementó un sistema de control de acceso con roles diferenciados (Administrador y Usuario), donde el rol Administrador tiene acceso exclusivo a las funciones de edición, eliminación y registro de devoluciones. Esto garantiza la seguridad y trazabilidad del sistema, cumpliendo el OBJ 3 del proyecto.

- La arquitectura de microservicios adoptada permite la escalabilidad horizontal independiente de cada componente, facilitando la incorporación futura de nuevos módulos como notificaciones automáticas, integración con aplicaciones móviles o conexión con sistemas aeroportuarios existentes.

- La contenerización mediante Docker Compose simplifica significativamente el proceso de despliegue del sistema, permitiendo levantar todos los servicios (MySQL, tres microservicios y frontend) con un único comando, lo que facilita la reproducibilidad del entorno y reduce el tiempo de configuración.

# RECOMENDACIONES

Con base en los resultados obtenidos durante el desarrollo e implementación del proyecto, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Implementar autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT) para reforzar la seguridad del sistema, eliminando la dependencia de sesiones en el cliente y permitiendo una integración más segura con sistemas externos del aeropuerto (Jones et al., 2015).

- Migrar el almacenamiento de imágenes de Base64 en la base de datos a un servicio de almacenamiento de objetos como Amazon S3 o Azure Blob Storage, con el objetivo de mejorar el rendimiento de las consultas y reducir el tamaño de la base de datos.

- Incorporar un sistema de notificaciones automáticas mediante correo electrónico o SMS utilizando servicios como SendGrid o Twilio, que alerte a los usuarios cuando un objeto que buscaron ha sido registrado en el sistema.

- Implementar un servicio de descubrimiento como Eureka Server para gestionar dinámicamente las instancias de los microservicios en entornos de producción con múltiples instancias, mejorando la disponibilidad y el balanceo de carga.

- Desarrollar una aplicación móvil complementaria (Android/iOS) que consuma la misma API REST del sistema SkyLost, permitiendo a los pasajeros registrar y buscar objetos directamente desde sus dispositivos móviles.

- Establecer una política de respaldo (backup) automático de la base de datos MySQL con frecuencia diaria, almacenando las copias en un servidor externo o en la nube, para garantizar la continuidad del negocio ante fallos del sistema.

# GLOSARIO

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API REST | Interfaz de programación de aplicaciones basada en la arquitectura REST (Representational State Transfer), que utiliza protocolos HTTP para la comunicación entre sistemas mediante endpoints definidos. |
| Angular 17 | Framework de desarrollo frontend basado en TypeScript, desarrollado por Google, que permite crear aplicaciones web de una sola página (SPA) con componentes reutilizables. |
| Docker | Plataforma de contenerización que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores aislados, garantizando la portabilidad y reproducibilidad del entorno de ejecución. |
| Docker Compose | Herramienta de Docker que permite definir y ejecutar aplicaciones multi-contenedor mediante un archivo YAML de configuración (docker-compose.yml). |
| Endpoint | Punto de acceso a un servicio web que representa una URL específica donde se puede realizar una operación HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH). |
| JPA | Java Persistence API. Especificación de Java para el mapeo objeto-relacional (ORM) que facilita la persistencia de datos en bases de datos relacionales. |
| JWT | JSON Web Token. Estándar abierto (RFC 7519) para transmitir información de forma segura entre partes como un objeto JSON firmado digitalmente. |
| Microservicio | Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños e independientes, cada uno ejecutándose en su propio proceso y comunicándose mediante APIs ligeras. |
| MySQL | Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, ampliamente utilizado en aplicaciones web por su rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso. |
| Postman | Herramienta de pruebas de APIs que permite diseñar, enviar y validar solicitudes HTTP a servicios web REST, facilitando el desarrollo y las pruebas funcionales. |
| Spring Boot | Framework de Java que simplifica el desarrollo de aplicaciones Spring mediante configuración automática, servidores embebidos y un modelo de programación convencional sobre configuración. |
| Spring Cloud Gateway | Componente de Spring Cloud que proporciona una forma simple y eficaz de enrutar solicitudes HTTP a múltiples microservicios, actuando como punto de entrada único. |
| SPA | Single Page Application. Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza dinámicamente el contenido sin recargar la página completa, mejorando la experiencia del usuario. |
| CRUD | Acrónimo de las cuatro operaciones básicas sobre datos: Create (Crear), Read (Leer), Update (Actualizar) y Delete (Eliminar). |
| DTO | Data Transfer Object. Patrón de diseño que define objetos simples para transferir datos entre capas de la aplicación, sin lógica de negocio. |

# REFERENCIAS

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2024). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. https://www.minjus.gob.pe/proteccion-de-datos-personales/

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2018). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley Professional.

Fowler, M., & Lewis, J. (2014, marzo 25). Microservices. martinfowler.com. https://martinfowler.com/articles/microservices.html

Gartner. (2024). Magic quadrant for cloud database management systems. Gartner Research. https://www.gartner.com/en/documents/cloud-database

International Air Transport Association. (2024). IATA annual review 2024. IATA. https://www.iata.org/en/publications/annual-review/

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Microsoft. (2024). ASP.NET Core documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/

Postman. (2024). Postman API platform. Postman Inc. https://www.postman.com/

Pressman, R., & Maxim, B. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2023). Making peace with nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies. PNUMA. https://www.unep.org/resources/making-peace-nature

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10.ª ed.). Pearson Education.

Spring. (2024). Spring Boot reference documentation (3.2.x). VMware Tanzu. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/

VMware Tanzu. (2024). Spring Cloud Gateway reference guide. https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/docs/current/reference/html/

# ANEXOS

## Anexo 01 – Diseño de la base de datos.

| Tabla | Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| usuarios | id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| usuarios | correo | VARCHAR(150) | UNIQUE, NOT NULL | Correo para login |
| usuarios | contrasenia | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contraseña del usuario |
| usuarios | rol | VARCHAR(20) | DEFAULT 'Usuario' | Admin o Usuario |
| usuarios | nombre / apellidos | VARCHAR(100/150) | NULL | Datos personales |
| objetos | id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| objetos | nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre del objeto |
| objetos | estado | VARCHAR(20) | DEFAULT 'Perdido' | Perdido/Encontrado/Devuelto |
| objetos | imagen | LONGTEXT | NULL | Fotografía en Base64 |
| objetos | usuario_id | INT | FK → usuarios(id) | Quién registró el objeto |
| objetos | nota_devolucion | VARCHAR(500) | NULL | Nota al devolver |
| objetos | fecha_devolucion | DATETIME | NULL | Fecha de devolución |

Nota. Elaboración propia (2026). Esquema generado con MySQL 8.0 Workbench.

## Anexo 02 – Colección Postman — Configuración

Para ejecutar las pruebas en Postman, configurar las siguientes variables de entorno

| Variable | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| base_url | http://localhost:8080 | URL base del API Gateway |
| usuarios_url | {{base_url}}/api/usuarios | Base URL microservicio usuarios |
| objetos_url | {{base_url}}/api/objetos | Base URL microservicio objetos |
| Content-Type | application/json | Header requerido en todas las peticiones POST/PUT/PATCH |
| admin_correo | admin@skylost.com | Credencial de prueba — administrador |
| admin_pass | admin123 | Contraseña de prueba — administrador |

Nota. Elaboración propia (2026).

## Anexo 04 – Resultados de Pruebas con Postman

Figure 9:  Registro de un nuevo usuario

Figure 10: validación del usuario ya registrado

Figure 11: Login de credenciales Correctas

Figure 12;Login con contraseña incorrecta

Figure 13: Actualizar datos de Usuario

Figure 14: Obtener usuarios por Id

Figure 15:Registrar Objetos

Figure 16: Base de datos con el objeto ya insertado en la tabla objetos.

Figure 17: Listado de Objetos

Figure 18: Obtener objeto por ID

Figure 19:Buscar por nombre

Figure 20: Actualizar Objeto

Figure 21: Marcar como objeto devuelto

Figure 22:Eliminar objeto por ID

Figure 23:Base de datos Actualizada sin el objeto Id=2

## Anexo 05- Guía de Instalación y Configuración

SKY LOST

Sistema de Objetos Perdidos

Guía de Instalación y Configuración

Despliegue local e instrucciones paso a paso

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| N° Documento | SL-DOC-001 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026 |
| Proyecto | Sky Lost — Microservicios |
| Tecnología | Spring Boot 3 · Angular 17 · MySQL 8 |
| Equipo | Desarrollo TI |

1. Introducción

Este documento describe el proceso completo para instalar, configurar y poner en marcha el sistema Sky Lost en un entorno local. La guía está dirigida a desarrolladores y administradores de sistemas con conocimientos básicos de Java, Node.js y MySQL.

1.1 Alcance

La guía cubre la instalación de los tres microservicios Spring Boot, la base de datos MySQL y el frontend Angular 17. Incluye configuración de variables de entorno, verificación de puertos y pruebas de humo iniciales.

1.2 Arquitectura general

| Componente | Puerto | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | 4200 | Angular 17 | Interfaz de usuario |
| ms-gateway | 8080 | Spring Cloud Gateway | Enrutador central |
| ms-usuarios | 8081 | Spring Boot 3 | Gestión de usuarios |
| ms-objetos | 8082 | Spring Boot 3 | Gestión de objetos |
| Base de datos | 3306 | MySQL 8.0 | Persistencia de datos |

2. Prerrequisitos

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de contar con el siguiente software instalado y funcionando:

2.1 Software requerido

| Software | Versión mínima | Descarga | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| JDK (Java) | 17 LTS | adoptium.net | java -version |
| Apache Maven | 3.9+ | maven.apache.org | mvn -version |
| Node.js | 18 LTS | nodejs.org | node -v |
| Angular CLI | 17+ | npm install -g @angular/cli | ng version |
| MySQL Server | 8.0+ | mysql.com | mysql --version |
| MySQL Workbench | 8.0+ | mysql.com | (GUI) |
| IntelliJ IDEA | Community o Ultimate | jetbrains.com | (GUI) |

2.2 Verificación de Java

Abra una terminal o CMD y ejecute los siguientes comandos:

java -version

El resultado debe mostrar: openjdk version "17.x.x" o similar.

3. Configuración de Base de Datos MySQL

3.1 Crear base de datos

Abra MySQL Workbench, conéctese a su servidor local y ejecute el siguiente script SQL:

Archivo: init.sql (incluido en la raíz del proyecto)

| Paso | Acción en MySQL Workbench |
| --- | --- |
| 1 | Abrir MySQL Workbench y conectarse al servidor local (root / su contraseña) |
| 2 | Menú File → Open SQL Script → seleccionar init.sql del proyecto |
| 3 | Presionar el rayo ⚡ (Execute) o Ctrl+Shift+Enter |
| 4 | Verificar que aparezca "skylost_db" en el panel Schemas de la izquierda |
| 5 | Expandir skylost_db → Tables y confirmar tablas: usuarios, objetos |

3.2 Credenciales de acceso

El sistema utiliza las siguientes credenciales por defecto. Modifíquelas según su entorno:

| Parámetro | Valor por defecto | Dónde cambiarlo |
| --- | --- | --- |
| Host | localhost | application.yml de cada ms |
| Puerto | 3306 | application.yml de cada ms |
| Usuario | root | application.yml de cada ms |
| Contraseña | root2026 | application.yml de cada ms |
| Base de datos | skylost_db | application.yml de cada ms |

3.3 Usuario administrador por defecto

| Correo | admin@skylost.com |
| --- | --- |

| Contraseña | admin123 |
| --- | --- |

| Rol | Admin (acceso completo a todas las funciones) |
| --- | --- |

4. Configuración de Microservicios

4.1 Ajustar credenciales MySQL

En cada microservicio, localice y edite el archivo application.yml ubicado en:

src/main/resources/application.yml

Cambie el campo password con su contraseña de MySQL:

spring.datasource.password: SU_CONTRASENA_AQUI

4.2 Archivos application.yml por microservicio

| Microservicio | Archivo | Parámetros clave |
| --- | --- | --- |
| ms-usuarios | ms-usuarios/src/main/resources/application.yml | datasource.url, datasource.password, server.port: 8081 |
| ms-objetos | ms-objetos/src/main/resources/application.yml | datasource.password, ms.usuarios.url: http://localhost:8081, server.port: 8082 |
| ms-gateway | ms-gateway/src/main/resources/application.yml | routes.uri para localhost:8081 y localhost:8082, server.port: 8080 |

5. Ejecución en IntelliJ IDEA

5.1 Abrir los proyectos

Abrir IntelliJ IDEA → File → Open → seleccionar carpeta ms-usuarios

Cuando aparezca el aviso "Maven build script found" → clic en Load Maven Project

Esperar a que IntelliJ descargue las dependencias (barra de progreso inferior)

Repetir los pasos 1-3 para ms-objetos y ms-gateway (cada uno en ventana separada)

5.2 Orden de arranque — IMPORTANTE

Los microservicios deben iniciarse en el siguiente orden para evitar errores de conexión:

| Orden | Microservicio | Clase principal | Puerto | Mensaje de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | ms-usuarios | MsUsuariosApplication.java | 8081 | Started MsUsuariosApplication in X seconds |
| 2° | ms-objetos | MsObjetosApplication.java | 8082 | Started MsObjetosApplication in X seconds |
| 3° | ms-gateway | MsGatewayApplication.java | 8080 | Started MsGatewayApplication in X seconds |

5.3 Cómo ejecutar cada microservicio

En IntelliJ, localizar el archivo de clase principal en el panel Project (lado izquierdo)

Hacer clic derecho sobre el archivo → Run "MsUsuariosApplication"

Alternativamente, abrir el archivo y presionar el botón verde ▶ en la esquina superior derecha

Monitorear la consola hasta ver el mensaje "Started" con el tiempo de arranque

Si aparece error de puerto ocupado: verificar que no haya otro proceso en ese puerto

6. Ejecución del Frontend Angular

6.1 Instalación de dependencias (primera vez)

Abra una terminal en la carpeta del frontend y ejecute:

cd skylost/frontend npm install --legacy-peer-deps

Este proceso puede tomar entre 2 y 5 minutos la primera vez. Los pasos siguientes serán instantáneos.

6.2 Iniciar servidor de desarrollo

ng serve

Esperar el mensaje: "Compiled successfully. Local: http://localhost:4200/"

6.3 Acceder a la aplicación

| URL | Descripción |
| --- | --- |
| http://localhost:4200 | Aplicación principal (frontend) |
| http://localhost:8080/api/usuarios/login | API Gateway → ms-usuarios |
| http://localhost:8081/swagger-ui.html | Swagger UI — ms-usuarios |
| http://localhost:8082/swagger-ui.html | Swagger UI — ms-objetos |

7. Verificación y Pruebas de Humo

7.1 Lista de verificación post-instalación

| # | Verificación | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MySQL corriendo en puerto 3306 | Conexión exitosa desde Workbench | [ ] |
| 2 | Base de datos skylost_db creada | Tablas usuarios y objetos visibles | [ ] |
| 3 | ms-usuarios en :8081 | "Started" en consola IntelliJ | [ ] |
| 4 | ms-objetos en :8082 | "Started" en consola IntelliJ | [ ] |
| 5 | ms-gateway en :8080 | "Started" en consola IntelliJ | [ ] |
| 6 | Frontend en :4200 | "Compiled successfully" en terminal | [ ] |
| 7 | Login con admin | Redirige a lista de objetos | [ ] |
| 8 | Registro de usuario | Cuenta creada y redirige a login | [ ] |
| 9 | Registrar objeto | Aparece en lista con badge "Perdido" | [ ] |
| 10 | Buscar objeto | Resultados filtrados correctamente | [ ] |

7.2 Errores comunes y soluciones

| Error | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Communications link failure | MySQL no está corriendo o puerto incorrecto | Iniciar MySQL Service y verificar puerto 3306 |
| Access denied for user root | Contraseña incorrecta en application.yml | Corregir campo password en application.yml |
| Port 8081 already in use | Proceso anterior no se detuvo | Detener el servicio anterior o cambiar puerto |
| Error al registrar usuario | ms-usuarios no responde o BD sin tablas | Verificar que ms-usuarios esté "Started" y ejecutar init.sql |
| 404 en /api/** | Gateway no puede localizar el microservicio | Verificar que ms-usuarios y ms-objetos estén corriendo antes que gateway |
| CORS error en navegador | Configuración de CORS faltante | Verificar @CrossOrigin en los controllers o configuración del gateway |

## Anexo 06-Manual de Operación Técnica

SKY LOST

Sistema de Objetos Perdidos

Manual de Operación Técnica

Administración y mantenimiento del sistema

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| N° Documento | SL-DOC-002 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026 |
| Proyecto | Sky Lost — Microservicios |
| Tecnología | Spring Boot 3 · Angular 17 · MySQL 8 |
| Equipo | Desarrollo TI |

1. Visión General del Sistema

Sky Lost es un sistema distribuido basado en microservicios que gestiona objetos perdidos y encontrados. Este manual está dirigido al equipo de TI responsable de operar, monitorear y mantener el sistema en producción.

1.1 Componentes del sistema

| Componente | Rol | Puerto | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| ms-usuarios | Gestión de identidad y autenticación | 8081 | MySQL 8.0 |
| ms-objetos | CRUD y lógica de objetos perdidos | 8082 | MySQL 8.0, ms-usuarios |
| ms-gateway | Enrutamiento y punto de entrada único | 8080 | ms-usuarios, ms-objetos |
| Frontend Angular | Interfaz de usuario web SPA | 4200 / 80 | ms-gateway |
| MySQL 8.0 | Base de datos relacional | 3306 | - |

1.2 Flujo de comunicación

El frontend nunca se comunica directamente con los microservicios. Todo el tráfico pasa por el API Gateway, que enruta las peticiones según el prefijo de la URL: /api/usuarios/** hacia ms-usuarios:8081 y /api/objetos/** hacia ms-objetos:8082. El microservicio ms-objetos realiza llamadas internas a ms-usuarios para obtener el nombre del usuario registrador de cada objeto.

2. Operaciones Rutinarias

2.1 Inicio del sistema

Seguir estrictamente el orden de arranque para evitar dependencias no resueltas:

| Paso | Componente | Acción | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MySQL | Iniciar el servicio MySQL | Conexión exitosa en Workbench o mysql ping |
| 2 | ms-usuarios | Run MsUsuariosApplication en IntelliJ | "Started" + sin errores en consola |
| 3 | ms-objetos | Run MsObjetosApplication en IntelliJ | "Started" + sin errores en consola |
| 4 | ms-gateway | Run MsGatewayApplication en IntelliJ | "Started" + sin errores en consola |
| 5 | Frontend | ng serve en terminal de /frontend | "Compiled successfully" |

2.2 Detención del sistema

Detener en orden inverso para evitar errores en las dependencias:

Frontend: Ctrl+C en la terminal donde corre "ng serve"

ms-gateway: Botón Stop (cuadrado rojo) en IntelliJ

ms-objetos: Botón Stop en IntelliJ

ms-usuarios: Botón Stop en IntelliJ

MySQL: Detener el servicio desde Servicios de Windows o launchctl en macOS

2.3 Reinicio de un microservicio

Si un microservicio falla o debe actualizarse de forma aislada:

Detener únicamente el microservicio afectado con el botón Stop en IntelliJ

Esperar 5 segundos para liberar el puerto

Volver a ejecutar con el botón Run sin necesidad de reiniciar los otros servicios

Verificar en la consola que el arranque sea exitoso antes de continuar

3. Monitoreo y Diagnóstico

3.1 Endpoints de salud

| Endpoint | Descripción | Respuesta esperada |
| --- | --- | --- |
| GET http://localhost:8081/api-docs | Documentación OpenAPI de ms-usuarios | JSON con endpoints disponibles |
| GET http://localhost:8081/swagger-ui.html | Swagger UI ms-usuarios | Página web interactiva |
| GET http://localhost:8082/api-docs | Documentación OpenAPI de ms-objetos | JSON con endpoints disponibles |
| GET http://localhost:8082/swagger-ui.html | Swagger UI ms-objetos | Página web interactiva |
| GET http://localhost:8080/actuator/health | Estado del Gateway | {"status":"UP"} |

3.2 Logs del sistema

Los logs se visualizan en tiempo real en la consola de IntelliJ de cada microservicio. Indicadores clave a monitorear:

| Indicador en log | Significado | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| HikariPool - Start completed | Conexión a MySQL exitosa | Ninguna (estado normal) |
| Started Ms***Application | Microservicio listo para recibir peticiones | Ninguna (estado normal) |
| Communications link failure | MySQL no disponible | Verificar y reiniciar MySQL |
| Connection refused: localhost:8081 | ms-usuarios no está corriendo | Iniciar ms-usuarios primero |
| Table does not exist | init.sql no fue ejecutado | Ejecutar init.sql en Workbench |
| Resolved [org.springframework.web.server.ResponseStatusException: 401] | Credenciales inválidas | Normal — intento de login fallido |

4. Gestión de Base de Datos

4.1 Tablas del sistema

Tabla: usuarios

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador único del usuario |
| correo | VARCHAR(150) | UNIQUE, NOT NULL | Email para login (único en el sistema) |
| contrasenia | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contraseña del usuario (texto plano) |
| rol | VARCHAR(20) | DEFAULT "Usuario" | Valores: "Admin" o "Usuario" |
| nombre | VARCHAR(100) | NULL | Nombre del usuario |
| apellidos | VARCHAR(150) | NULL | Apellidos del usuario |
| celular | VARCHAR(20) | NULL | Número de contacto |
| fecha_registro | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Fecha de creación de la cuenta |

Tabla: objetos

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador único del objeto |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre descriptivo del objeto |
| descripcion | VARCHAR(500) | NULL | Descripción detallada |
| ubicacion | VARCHAR(150) | NULL | Lugar donde se encontró o perdió |
| estado | VARCHAR(20) | DEFAULT "Perdido" | Valores: Perdido, Encontrado, Devuelto |
| imagen | LONGTEXT | NULL | Imagen codificada en Base64 |
| usuario_id | INT | FK → usuarios(id) | Quién registró el objeto |
| fecha_registro | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Fecha de registro del objeto |
| nota_devolucion | VARCHAR(500) | NULL | Nota al marcar como devuelto |
| fecha_devolucion | DATETIME | NULL | Fecha en que fue devuelto |

4.2 Consultas de mantenimiento frecuentes

Ejecutar en MySQL Workbench para tareas operativas comunes:

| Propósito | Consulta SQL |
| --- | --- |
| Ver todos los usuarios | SELECT id, correo, rol, nombre FROM usuarios; |
| Cambiar rol a Admin | UPDATE usuarios SET rol = 'Admin' WHERE correo = 'usuario@email.com'; |
| Ver objetos por estado | SELECT * FROM objetos WHERE estado = 'Perdido'; |
| Contar objetos por estado | SELECT estado, COUNT(*) FROM objetos GROUP BY estado; |
| Ver devoluciones del mes | SELECT * FROM objetos WHERE estado = 'Devuelto' AND MONTH(fecha_devolucion) = MONTH(NOW()); |
| Resetear contraseña admin | UPDATE usuarios SET contrasenia = 'admin123' WHERE correo = 'admin@skylost.com'; |
| Eliminar objetos devueltos > 6 meses | DELETE FROM objetos WHERE estado = 'Devuelto' AND fecha_devolucion < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 6 MONTH); |

5. Gestión de Usuarios del Sistema

5.1 Crear un nuevo administrador

Para agregar un administrador directamente desde la base de datos:

INSERT INTO usuarios (correo, contrasenia, rol, nombre, apellidos, celular) VALUES ('nuevo@admin.com', 'contrasenia123', 'Admin', 'Nombre', 'Apellido', '999000000');

5.2 Promover usuario existente a Admin

UPDATE usuarios SET rol = 'Admin' WHERE correo = 'usuario@dominio.com';

5.3 Restablecer contraseña

UPDATE usuarios SET contrasenia = 'nueva_contrasenia' WHERE correo = 'usuario@dominio.com';

6. API Reference — Endpoints

6.1 ms-usuarios (puerto 8081)

| Método | Endpoint | Descripción | Body / Params |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/usuarios/registro | Registrar nuevo usuario | JSON: correo, contrasenia, nombre, apellidos, celular |
| POST | /api/usuarios/login | Iniciar sesión | JSON: correo, contrasenia |
| GET | /api/usuarios/{id} | Obtener usuario por ID | Path param: id |
| GET | /api/usuarios?correo=... | Obtener usuario por correo | Query param: correo |
| PUT | /api/usuarios/{id} | Actualizar datos de usuario | JSON: correo, nombre, apellidos, celular, contrasenia |

6.2 ms-objetos (puerto 8082)

| Método | Endpoint | Descripción | Body / Params |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/objetos | Registrar objeto | JSON: nombre, descripcion, ubicacion, estado, imagen, usuarioId |
| GET | /api/objetos | Listar todos los objetos | - |
| GET | /api/objetos/{id} | Obtener objeto por ID | Path param: id |
| GET | /api/objetos/buscar | Buscar por nombre/ubicación | Query params: nombre, ubicacion |
| GET | /api/objetos/filtrar | Filtrar por estado/ubicación | Query params: estado, ubicacion |
| PUT | /api/objetos/{id} | Actualizar objeto | JSON: nombre, descripcion, ubicacion, estado, imagen |
| DELETE | /api/objetos/{id} | Eliminar objeto | Path param: id |
| PATCH | /api/objetos/{id}/devolucion | Marcar como devuelto | JSON: nota |

## Anexo 07-Inventario de Activos del Sistema

SKY LOST

Sistema de Objetos Perdidos

Inventario de Activos del Sistema

Tablas, módulos, componentes y dependencias

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| N° Documento | SL-DOC-003 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026 |
| Proyecto | Sky Lost — Microservicios |
| Tecnología | Spring Boot 3 · Angular 17 · MySQL 8 |
| Equipo | Desarrollo TI |

1. Resumen Ejecutivo

Este documento cataloga todos los activos de software del sistema Sky Lost: módulos, componentes, tablas de base de datos, dependencias de terceros y estructuras de datos. Sirve como referencia para auditorías técnicas, onboarding de nuevos desarrolladores y planificación de mantenimiento.

| Categoría | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Microservicios | 3 | ms-usuarios, ms-objetos, ms-gateway |
| Tablas de base de datos | 2 | usuarios, objetos |
| Módulos frontend | 10 | Login, Registro, Lista, Registrar, Editar, Buscar, Estado, Devolver, Perfil, Editar Perfil |
| Servicios Angular | 3 | AuthService, ObjetoService, UsuarioService |
| Endpoints REST | 13 | 5 en ms-usuarios + 8 en ms-objetos |
| Dependencias backend | 6 | Spring Boot, Spring Cloud, MySQL Connector, Springdoc, JPA, Actuator |
| Dependencias frontend | 8 | Angular 17, RxJS, xlsx, jsPDF, jsPDF-autotable, zone.js, tslib, TypeScript |

2. Inventario de Módulos de Software

2.1 Microservicio: ms-usuarios

| Puerto | 8081 |
| --- | --- |

| Propósito | Gestión completa del ciclo de vida de usuarios: registro, autenticación, consulta y actualización de perfil |
| --- | --- |

| Tecnología | Spring Boot 3.2.0 + Spring Data JPA + MySQL Connector |
| --- | --- |

| Clase principal | com.skylost.usuarios.MsUsuariosApplication |
| --- | --- |

| Clase | Paquete | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| MsUsuariosApplication | com.skylost.usuarios | Punto de entrada, bootstrapping de Spring |
| Usuario | com.skylost.usuarios.model | Entidad JPA mapeada a tabla "usuarios" |
| UsuarioRepository | com.skylost.usuarios.repository | Acceso a datos, queries a MySQL |
| UsuarioService | com.skylost.usuarios.service | Lógica de negocio: validaciones, mappings |
| UsuarioController | com.skylost.usuarios.controller | Endpoints REST, manejo de HTTP |
| UsuarioRequestDto | com.skylost.usuarios.dto | Objeto de entrada para registro/actualización |
| UsuarioResponseDto | com.skylost.usuarios.dto | Objeto de respuesta (sin contraseña) |
| LoginRequestDto | com.skylost.usuarios.dto | Objeto de entrada para autenticación |

2.2 Microservicio: ms-objetos

| Puerto | 8082 |
| --- | --- |

| Propósito | CRUD completo de objetos perdidos: registro, búsqueda, filtrado, devolución y eliminación |
| --- | --- |

| Tecnología | Spring Boot 3.2.0 + Spring Data JPA + MySQL Connector + RestTemplate |
| --- | --- |

| Clase principal | com.skylost.objetos.MsObjetosApplication |
| --- | --- |

| Clase | Paquete | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| MsObjetosApplication | com.skylost.objetos | Punto de entrada, bootstrapping de Spring |
| Objeto | com.skylost.objetos.model | Entidad JPA mapeada a tabla "objetos" |
| ObjetoRepository | com.skylost.objetos.repository | Acceso a datos, queries JPQL personalizados |
| ObjetoService | com.skylost.objetos.service | Lógica: CRUD, búsqueda, filtrado, devolución |
| ObjetoController | com.skylost.objetos.controller | 8 endpoints REST |
| UsuarioClient | com.skylost.objetos.config | Comunicación HTTP a ms-usuarios (RestTemplate) |
| ObjetoRequestDto | com.skylost.objetos.dto | Objeto de entrada para crear/actualizar |
| ObjetoResponseDto | com.skylost.objetos.dto | Respuesta enriquecida con nombre del usuario |
| DevolucionRequestDto | com.skylost.objetos.dto | Entrada para marcar devolución con nota |

2.3 Microservicio: ms-gateway

| Puerto | 8080 |
| --- | --- |

| Propósito | Punto de entrada único. Enruta peticiones y configura CORS para el frontend |
| --- | --- |

| Tecnología | Spring Cloud Gateway 2023.0.0 + Spring Boot Actuator |
| --- | --- |

| Clase principal | com.skylost.gateway.MsGatewayApplication |
| --- | --- |

| Regla de enrutamiento | Path de entrada | Destino |
| --- | --- | --- |
| ms-usuarios route | /api/usuarios/** | http://localhost:8081/api/usuarios/** |
| ms-objetos route | /api/objetos/** | http://localhost:8082/api/objetos/** |

3. Inventario del Frontend Angular

3.1 Módulos y componentes

| Módulo / Componente | Ruta URL | Archivo | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| LoginComponent | /login | auth/login/ | Formulario de inicio de sesión |
| RegistroComponent | /registro | auth/registro/ | Formulario de registro de cuenta |
| LayoutComponent | (shell) | shared/layout/ | Sidebar + topbar + router-outlet |
| ListaComponent | /objetos | objetos/lista/ | Tabla principal con stats y exportación |
| RegistrarComponent | /objetos/registrar | objetos/registrar/ | Formulario con carga de imagen |
| EditarComponent | /objetos/editar/:id | objetos/editar/ | Edición de objeto existente |
| BuscarComponent | /objetos/buscar | objetos/buscar/ | Búsqueda por nombre y ubicación |
| EstadoComponent | /objetos/estado | objetos/estado/ | Filtrado por estado con estadísticas |
| DevolverComponent | /objetos/devolver/:id | objetos/devolver/ | Registro de devolución con nota |
| PerfilComponent | /perfil | usuario/perfil/ | Vista de datos del usuario actual |
| EditarPerfilComponent | /perfil/editar | usuario/editar-perfil/ | Actualización de datos personales |

3.2 Servicios y utilidades

| Servicio | Archivo | Función | Métodos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| AuthService | core/services/auth.service.ts | Autenticación y sesión | login(), registro(), getSession(), isAdmin() |
| ObjetoService | core/services/objeto.service.ts | CRUD de objetos | listar(), buscar(), filtrar(), marcarDevuelto() |
| UsuarioService | core/services/usuario.service.ts | Gestión de perfil | obtenerPorId(), actualizar() |
| authGuard | core/guards/auth.guard.ts | Protección de rutas | canActivate() — redirige a /login si no hay sesión |
| authInterceptor | core/interceptors/auth.interceptor.ts | Interceptor HTTP | Punto de extensión para JWT futuro |

3.3 Modelos de datos (TypeScript)

| Interfaz | Archivo | Campos |
| --- | --- | --- |
| Usuario | core/models/usuario.model.ts | id, correo, rol, nombre, apellidos, celular |
| LoginRequest | core/models/usuario.model.ts | correo, contrasenia |
| RegistroRequest | core/models/usuario.model.ts | correo, contrasenia, nombre, apellidos, celular |
| Objeto | core/models/objeto.model.ts | id, nombre, descripcion, ubicacion, estado, imagen, usuarioId, fechaRegistro, nombreUsuario, notaDevolucion, fechaDevolucion |
| ObjetoRequest | core/models/objeto.model.ts | nombre, descripcion, ubicacion, estado, imagen?, usuarioId |
| DevolucionRequest | core/models/objeto.model.ts | nota |

4. Inventario de Base de Datos

4.1 Base de datos: skylost_db

| Motor | MySQL 8.0 |
| --- | --- |

| Charset | utf8mb4 / COLLATE utf8mb4_unicode_ci |
| --- | --- |

| Tablas | 2 tablas principales: usuarios, objetos |
| --- | --- |

4.2 Diccionario de datos — Tabla: usuarios

| Campo | Tipo MySQL | Nulo | PK/FK | Default | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | NO | PK | AUTO_INCREMENT | Clave primaria auto-incremental |
| correo | VARCHAR(150) | NO | - | - | Correo electrónico único para login |
| contrasenia | VARCHAR(255) | NO | - | - | Contraseña del usuario |
| rol | VARCHAR(20) | SI | - | Usuario | Nivel de acceso: Admin o Usuario |
| nombre | VARCHAR(100) | SI | - | NULL | Primer nombre del usuario |
| apellidos | VARCHAR(150) | SI | - | NULL | Apellidos completos |
| celular | VARCHAR(20) | SI | - | NULL | Número de teléfono de contacto |
| fecha_registro | DATETIME | SI | - | CURRENT_TIMESTAMP | Timestamp de creación de cuenta |

4.3 Diccionario de datos — Tabla: objetos

| Campo | Tipo MySQL | Nulo | PK/FK | Default | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | NO | PK | AUTO_INCREMENT | Clave primaria auto-incremental |
| nombre | VARCHAR(100) | NO | - | - | Nombre descriptivo del objeto |
| descripcion | VARCHAR(500) | SI | - | NULL | Descripción detallada del objeto |
| ubicacion | VARCHAR(150) | SI | - | NULL | Lugar donde se encontró o perdió |
| estado | VARCHAR(20) | SI | - | Perdido | Estado: Perdido, Encontrado, Devuelto |
| imagen | LONGTEXT | SI | - | NULL | Fotografía codificada en Base64 |
| usuario_id | INT | SI | FK → usuarios.id | NULL | ID del usuario que registró el objeto |
| fecha_registro | DATETIME | SI | - | CURRENT_TIMESTAMP | Fecha y hora de registro |
| nota_devolucion | VARCHAR(500) | SI | - | NULL | Nota al registrar la devolución |
| fecha_devolucion | DATETIME | SI | - | NULL | Fecha y hora en que fue devuelto |

- Inventario de Dependencias

5.1 Dependencias backend (Maven)

| Artefacto | Versión | Propósito | Microservicio |
| --- | --- | --- | --- |
| spring-boot-starter-web | 3.2.0 | API REST, servidor Tomcat embebido | ms-usuarios, ms-objetos |
| spring-boot-starter-data-jpa | 3.2.0 | ORM, acceso a base de datos | ms-usuarios, ms-objetos |
| mysql-connector-j | 8.x (BOM) | Driver JDBC para MySQL 8 | ms-usuarios, ms-objetos |
| spring-boot-starter-actuator | 3.2.0 | Endpoints de salud y métricas | ms-gateway |
| spring-cloud-starter-gateway | 2023.0.0 | Enrutamiento reactivo | ms-gateway |
| springdoc-openapi-starter-webmvc-ui | 2.3.0 | Swagger UI + OpenAPI 3.0 | ms-usuarios, ms-objetos |

5.2 Dependencias frontend (npm)

| Paquete | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| @angular/core | 17.x | Framework base, componentes standalone, signals |
| @angular/router | 17.x | Enrutamiento SPA con lazy loading |
| @angular/forms | 17.x | FormsModule para formularios con ngModel |
| @angular/common/http | 17.x | HttpClient para llamadas REST |
| rxjs | 7.8.x | Programación reactiva, Observables |
| xlsx | 0.18.x | Exportación de datos a formato Excel (.xlsx) |
| jspdf | 2.5.x | Generación de documentos PDF en el cliente |
| jspdf-autotable | 3.6.x | Plugin de tablas para jsPDF |
| zone.js | 0.14.x | Detección de cambios Angular |
| typescript | 5.2.x | Lenguaje de tipado estático |

5.3 Herramientas de desarrollo

| Herramienta | Versión recomendada | Propósito |
| --- | --- | --- |
| IntelliJ IDEA | Community 2023.x+ | IDE para desarrollo y ejecución de microservicios Java |
| Visual Studio Code | Cualquier reciente | Editor alternativo para el frontend Angular |
| MySQL Workbench | 8.0+ | Administración visual de la base de datos |
| Postman | Cualquier reciente | Pruebas manuales de endpoints REST |
| Angular CLI | 17.x | Scaffolding, compilación y servidor de desarrollo |
| Node.js | 18 LTS | Runtime de JavaScript para Angular CLI y npm |
| JDK | 17 LTS (Temurin) | Compilación y ejecución de microservicios Java |
| Apache Maven | 3.9+ | Gestión de dependencias y ciclo de vida del proyecto |

## Anexo 08- Repositorio de Código